## Slide 1: Сопротивление изменениям: инструменты противодействия
Андрей Казанцев
+7-905-551-98-79
AYKazantsev@gmail.com

## Slide 2: Вводные
Сопротивление –
это про людей
Сопротивление
может быть по делу
Несколько человек –
это про культуру
Все, что нужно –
100% поддержка руководства

## Slide 3: Культура
Низкая дисциплина
Высокая бюрократия
Высокие барьеры
Низкая доступность информации
Высокое сопротивление

## Slide 4: Сопротивление
Проявление
Открытое
  возражения,
  отказ сотрудничать
Скрытое
  саботаж,
  «итальянская забастовка»
Причины
Психологические
  бессознательная реакция
  на изменение
Фактические
  осознанная реакция
  на уменьшение благ

## Slide 5: Воздействие
SCARF-модель Дэвида Рока
Статус
Уверенность
Автономность
Общность
Справедливость
Уровень воздействия
Chart: 
| Категория 1
Ряд 1 | 1.6
Ряд 2 | 2.4

## Slide 6: Поддержка изменений
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Значения Y | 0 | -0.1 | -1.1 | -1.9 | -0.15 | 0.15 | 1.9 | 2.1
Отрицание
Сопротивление
Принятие
Действие
+
−

## Slide 7: Стадии принятия изменений
Отрицание
  информировать
  дать время
  концентрировать на фактах
Сопротивление
  слушать, демонстрировать понимание
  концентрировать на преимуществах
Принятие
  вовлекать
  ставить краткосрочные цели
  концентрировать на приоритетах
Действие
  благодарить
  активно вовлекать
  ставить среднесрочные цели

## Slide 8: Лучшие друзья
Агенты влияния
Сторонники и противники
Вовлекать сторонников
Нейтрализовать противников
Команда перемен
Не равна команде проекта
Не постоянна во времени

## Slide 9: Количество
Несколько человек
Много людей

## Slide 10: Инструменты
Планомерная замена в течение долгого времени
Замена
Альтернативы
(«почетная отставка»)
Личное влияние и влияние команды перемен
Вовлечение в проект (семинары проектирования)
Кадровые изменения
Контроль дополнительной нагрузки
Комната проекта
Быстрые победы
Демонстрация проблем
Внутренний PR
Поддержка руководства
Работа с агентами влияния
Обсуждение грядущего изменения на портале
Распространение хороших практик снизу
Корректировка KPI
Тренинги и обучение
«Соцсоревнования»
Оргструктурные изменения
Воздействие
Количество

## Slide 11: Роль личности
Чем больше нравитесь Вы, тем больше нравятся Ваши идеи
Слушайте и улыбайтесь
Выполняйте договоренности
Верьте в то, что делаете!

## Slide 12: Сопротивление изменениям: инструменты противодействия Спасибо!
Андрей Казанцев
+7-905-551-98-79
AYKazantsev@gmail.com